Meeting 15/10/25 – Primo meeting – Idea- Sprint 0 Planning

- prima proposta dell'idea di applicazione

- idea 1.0: applicazione per consultare su una mappa e prenotare per un certo periodo di tempo le colonnine di ricarica disponibili nella zona

- consiglio di un amico: utilizzo del servizio Google FIREBASE (SUBSCRIPTIONS)

https://stackoverflow.com/questions/61059672/firebase-realtime-database-only-subscribe-to-single-adds-updates-deletes

Meeting 21/10/25 – Secondo meeting – Brainstorming e requisiti

Realizzazione:

- titolo

- brainstorming project plan

- analisi requisiti :

funzionali →

- registrazione e accesso personale con credenziali (username / mail, password) all’applicazione

- pagina home con mappa centrale

- posizioni sulla mappa colonnine

- barra laterale (profilo, lista prenotazioni attive e concluse, lista colonnine disponibili con filtri e scheda colonnine singole, ordinamento, logout)

- prenotazione colonnina scegliendo data, ora luogo, generazione qr-code e codice

- cerca colonnine con nomi dati da noi

- notifiche

- valutazione colonnine

- mail conferma registrazione

- recupero password

- colonnine interattive che aprono le schede

- geolocalizzazione

- pagina admin con gestore colonnine

- pagamento

non funzionale →

- interfaccia user-friendly

- tempo di risposta minimo

- sicurezza password (visibilità e complessità)

- il sistema deve gestire più utenti contemporaneamente

prioritizzazione requisiti : MoSCOW (manca collegamento ai requisiti funzionali e non funzionali)

must have:

registrazione e accesso personale con credenziali (username / mail, password) all’applicazione, pagina home con mappa centrale, barra laterale (profilo, lista prenotazioni attive e concluse, lista colonnine disponibili con filtri e scheda colonnine singole, ordinamento, logout), prenotazione colonnina scegliendo data, ora luogo, generazione qr-code e codice, posizioni sulla mappa colonnine, usabilità base

should have:

notifiche, cerca colonnine con nomi dati da noi, pagina admin con gestore colonnine

could have:

valutazione colonnine, mail conferma registrazione, recupero password, colonnine interattive che aprono le schede, geolocalizzazione, pagamento

won’t have:

integrazione con colonnine fisiche reali

- front end -> Vaadin
back end -> Java, Springboot
database -> Firebase/MySQL
mappa -> Leaflet
qr-code -> ZXing

- Database

- Diagramma UML/ tutti i vari diagrammi

- Suddivisione ruoli:
front end
back end
documentazione
testing

- Classi:
utente, colonnina, automobile, indirizzo, mappa, prenotazione, valutazione, gestoreprenotazione, admin + inizio di stesura su carta di una bozza di diagramma delle classi.

Meeting 24/10/25

Stesura dei diagrammi UML dei casi d’uso e della state machine con Papyrus.

Meeting 2/11/25 – Sprint 1 Planning

Creazione repository privata su GitHub, aggiunta membri alla repo, aggiunta documenti e informazione dei meeting precedenti.

Inizializzazione progetto cona aggiunta di dipendenze per utilizzo di Vaadin e SpringBoot e creazione classe Application per il funzionamento del programma.

Obiettivi prossimo sprint:

-Implementazione pagina di registrazione

-Implementazione pagina di login

-Implementazione pagina mappa base

-Aggiunta database funzionante

-Controlli su dati inseriti

Sprint 1

Gestito tramite issues e documento timbratura.

Meeting 10/11/25 (prima parte) – Sprint 1 review

Analisi delle modifiche effettuate nella settimana precedente, discussione riguardo problemi e obiettivi raggiunti.

Problema di malfunzionamento login e registrazione riscontrato durante lo sprint.

Risolto tramite issue.

Nessun ulteriore blocco critico trovato.

Tutti gli obiettivi dello sprint 1 review sono stati raggiunti.

Nessun nuovo problema importante è stato rilevato, il software funziona in maniera corretta ma parziale.

Meeing 10/11/2025 – Sprint 1 Retrospective

Per quanto riguarda il lavoro il gruppo è collaborativo e i ruoli sono stati rispettati. Si è deciso di aumentare il numero di issues per tenere traccia delle modifiche da apportare.

È stato creato un nuovo branch per gestire la parte admin nello sprint successivo.

Meeting 10/11/2025  (seconda parte) – Sprint 2 Planning

Decisione di aggiungere un documento a parte per descrivere in maniera più esplicita la specifica dei requisiti con nome, descrizione e data in cui è stato raggiunto.

Nella prossima settimana il team punta ad aggiungere le funzionalità essenziali rimanenti, quali la gestione delle prenotazioni e tutte le pagine che al momento sono vuote.

Obiettivi prossimo sprint:

-Implementazione della mappa migliorata

-Creazione delle pagine secondarie nel menu a tendina

-Implementazione dei marker e della sidebar

-Gestione prenotazioni, salvataggio e controllo dati sul database

-Controlli di registrazione e username

-Iniziare a gestire pagine admin

Sprint 2

Gestito tramite isuses e documento timbratura.

Meeting 19/11/2025 (prima parte) – Sprint 2 Review

Il gruppo ha discusso riguardo le modifiche avvenute in seguito al meeting precedente. Sono stati raggiunti gli obiettivi essenziali per far funzionare l’applicazione in maniera corretta. Il software è attualmente funzionante.

Le mappa è stata creata correttamente, le prenotazioni sono funzionanti e sono presenti marker.

Aggiunto controlli su username.

Sono state aggiunte su github alcune issue riguardanti gli aspetti da sistemare o le funzioni da aggiungere nelle prossime settimane.

Riguardo i diagrammi è stato concluso il diagramma di sequenza.

Meeting 19/11/2025 (seconda parte) – Sprint 3 Planning

Sono state discusse funzionalità extra quali vedere la carica dell’auto e la gestione dei dati e delle statistiche per l’admin.

Per il prossimo meeting ci si aspetta che una parte delle issue vengano risolte e che si sistemino i problemi relativi alla sicurezza e all’accesso alle pagine oltre a bug grafici/logici anch’essi da sistemare.

Obiettivi prossimo sprint:

-Sistemare sicurezza pagine

-Iniziare la suddivisione in layer delle classi maggiori

-Prenotazione colonnina dalla mappa

-Generazione slot e salvataggio db

-Cambiamento colore marker dinamico

-Refactoring per le classi del database, suddivisione in sotto classi

Sprint 3

Gestito tramite issues e documento timbratura

Meeting 27/11/2025 – Sprint 3 Review

Una buona parte delle issue sono state risolte. Altre secondarie sono state aggiunte.

Sono state completate alcune funzioni che nei meeting precedenti erano parzialmente funzionanti

Sono state fatte discussioni riguardo la parte di gestione dati nel db, in particolare sulle prenotazioni, con la decisione di inserire anche l’auto al suo interno.

Si sta costruendo il diagramma di comunicazione.

Il software è funzionante e ora copre una buona parte delle funzionalità.

Meeting 28/11/2025 – Sprint 4 Planning

Si è  deciso di implementare la funzionalità di visualizzare auto e carica (il team ha già aggiunto alcuni elementi fondamentali).

Nel prossimo meeting ci si aspetta conclusa la funzionalità della gestione delle auto e della ricarica e la risoluzione delle issue rimanenti.

Obiettivi prossimo sprint:

-Gestione prenotazioni anche da pagina apposita

-Implementazione qr code dinamico

-Cambiamento colore colonnina con aggiunta id stato in carica

-Accesso diretto alla mappa e non al login

-Divisione in layer e creazione interfacce e service (quelle che mancano)

-Possibile aggiunta di recensioni o valutazioni

Sprint 4

Gestito tramite issues e documento timbratura

Meeting  10/12/2025 – Sprint 4 Review

Il software è funzionate in tutte le sue parti e permette all’utente di svolgere tutte le attività citate nel project plan. Vale lo stesso per admin.

Le funzionalità dello sprint precedente sono state implementate tutte ed in maniera coerente e corretta.

Meeting 11/12/2025 – Sprint 5 Planning

Decisioni riguardo funzionalità extra da aggiungere. Il software base è corretto

Obiettivi prossimo sprint:

-Geolocalizzazione

-Visualizzazione media recensioni

-Aggiunta segnalazioni

-Stato carica auto dinamico

Sprint 5

In corso