GESTIONE DEL PROGETTO

Software Life Cycle

Processo di sviluppo: Agile Scrum

In conformità con quanto definito nel project plan , il team ha adottato un modello di progetto Agile ispirato a SCRUM, applicandolo in maniera più leggera per adattarsi alle esigenze del team.

Il ciclo di vita è stato strutturato in sprint, preceduti da una fase preliminare.

- Sprint 0: fase di prototipazione per comprendere tecnologie e architettura base

- Sprint 1-6: sviluppo delle funzionalità

Ogni sprint era preceduto da uno sprint planning e seguito da una sprint review (ed eventualmente una sprint restrospective).

Durante la fase di esecuzione il team si aggiornava tramite Daily Scrum in presenze o asincrone online o tramite il gestore di configurazione.

Differenze con il project plan

Pianificato:  la durata dello sprint era di 10 giorni circa

Effettivo: a causa di sessioni di esame la durata degli Sprint è diventata maggiormente flessibile, circa da 10 a 20 giorni in base al periodo. Questo adattamento è stato necessario e rispecchia la filosofia SCRUM riguardante il cambiamento.

La gestione degli sprint è stata la seguente (le stesse informazioni sono ritrovabili all’interno del file Meeting_Sprint):

Sprint 0 (Setup e prototipazione): 15/10 - 02/11 (Analisi, Scelta Tecnologie)

Sprint 1 (Core): 02/11 - 10/11 (Login, Registrazione)

Sprint 2 (Mappa e database): 10/11 - 19/11 (Mappa, Integrazione Firebase)

Sprint 3 (Logica prenotazioni e controlli): 19/11 - 27/11 (Prenotazioni, Logica business)

Sprint 4 (QR e garage): 28/11 - 10/12 (QR Code, Auto, Refactoring)

Sprint 5 (Funzionalità secondarie): 11/12 - 30/12 (Admin Dashboard, Geolocalizzazione)

Sprint 6 (Finale): Gennaio (Documentazione, Chiusura)

Approccio MDA

È stato utilizzato inizialmente un approccio MDA con stesura di diagrammi dei casi d’uso e della macchina a stati utili per definire i confini del sistema, le funzionalità dell’utente e il ciclo di vita dell’applicazione, dall’apertura alla conferma della prenotazione.

Essi sono stati utili poi a ricostruire il codice del sistema e a comprendere in maniera più chiara le interazioni tra gli attori.

Qui un esempio di diagramma degli stati della prenotazione, implementato poi all’interno del codice.

Stati possibili:

- Futura

- Attiva

- Passata

Configuration Management

Strumenti e Workflow

Il team ha utilizzato GitHub come gestore della configurazione.

Repository: È stata utilizzata una repository privata, accessibile ai membri del gruppo e ai professori.

Branch: sono stati creati ed utilizzati nove branch, per gestire modifiche complesse o per prove su cambiamenti interni al sistema.

Tutti i commit poi sono stati inseriti nel main branch, che contiene la versione stabile, corretta e finale del progetto.

Comandi git utilizzati

Le operazioni venivano gestite tramite GitHub desktop, questo ci permetteva di utilizzare i comandi principali senza doverli esplicitare direttamente.

Il flusso di modifica di codice era il seguente:

-Apertura GitHub desktop

-Fetch e pull del progetto (git fetch, git pull)

-Modifiche in Eclipse e salvataggio

-Creazione e invio commit con titolo e descrizione (git add, git commit -, “…”)

-Push del commit sulla repo (git push)

Gestione delle attività

Per l’organizzazione del lavoro sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- Issues: svolgevano il ruolo di product backlog. Ogni requisito mancante o bug veniva aggiunto dal membro del team (in particolare dal PO) con annessa descrizione e label

Qui un esempio (in data 10/10/2026):

- Project Board: il team ha utilizzato la kanban board automatica di GitHub, messa con visibilità privata.

Si distinguevano 3 categorie: To Do, In Progress, Done.

Qui un esempio (in data 03/01/2026):

Gestione delle change request

- Modifiche minori: In caso di modifiche minori, refactoring o aggiornamenti a diagrammi o documentazione ciascun membro del gruppo di occupava di modificare il codice e verificare il suo corretto funzionamento. Il commit veniva poi effettuato direttamente sul ramo main.

- In caso di modifiche più importanti o nuove funzionalità tracciate attraverso issue il flusso seguito era il seguente:

-Apertura issue da parte del membro del gruppo (in particolare dal product owner)

-Assegnazione issue o presa in carica da parte del membro del team

-Apertura branch dedicato (non sempre è stato necessario)

-Implementazione e test

-Pull request (con eventuale descrizione)

-Revisione della richiesta da parte di un altro membro e approvazione

Nota: questa metodologia è stata utilizzata un numero limitato di volte, data la dimensione ridotta del team e dati i frequenti meeting in cui il team verificava direttamente le modifiche esposte dal membro che aveva preso in carico la issue o il problema da risolvere. Gran parte delle revisioni sono dunque avvenute tramite revisione sincrona durante i Daily Scrum.

Statistiche della repo (al 29/01/2026)

- Numero totale di commit: 250

- Numero di issue gestite: 35

- Branch utilizzati: 9

- Numero di pull request: 7

- Contributors: 4 (ciascuno con il proprio ruolo)

People Management and Team Organization

Ruoli

| Membro del Team | Ruolo Scrum | Responsabilità e Competenze Specifiche |
| --- | --- | --- |
| Davide Mascheretti | Product Owner | Backend Developer |
| Tommaso Maistrello | Scrum Master | Frontend Developer |
| Francesco Valenari | Development Team | Frontend |
| Claudio Morgera | Development Team | Backend |

Comunicazione

La comunicazione nel team è avvenuta attraverso differenti metodi

- In presenza, per planning e review

- In presenza/tramite messaggistica: Daily Scrum

- Whatsapp: comunicazione giornaliera rapida

- Github: documentazione, issues  e commenti