Meeting 15/10/25

- prima proposta dell'idea di applicazione

- idea 1.0: applicazione per consultare su una mappa e prenotare per un certo periodo di tempo le colonnine di ricarica disponibili nella zona

- consiglio di un amico: utilizzo del servizio Google FIREBASE (SUBSCRIPTIONS)

https://stackoverflow.com/questions/61059672/firebase-realtime-database-only-subscribe-to-single-adds-updates-deletes

Meeting 21/10/25

Realizzazione:

- titolo

- brainstorming project plan

- analisi requisiti :

funzionali →

- registrazione e accesso personale con credenziali (username / mail, password) all’applicazione

- pagina home con mappa centrale

- posizioni sulla mappa colonnine

- barra laterale (profilo, lista prenotazioni attive e concluse, lista colonnine disponibili con filtri e scheda colonnine singole, ordinamento, logout)

- prenotazione colonnina scegliendo data, ora luogo, generazione qr-code e codice

- cerca colonnine con nomi dati da noi

- notifiche

- valutazione colonnine

- mail conferma registrazione

- recupero password

- colonnine interattive che aprono le schede

- geolocalizzazione

- pagina admin con gestore colonnine

- pagamento

non funzionale →

- interfaccia user-friendly

- tempo di risposta minimo

- sicurezza password (visibilità e complessità)

- il sistema deve gestire più utenti contemporaneamente

prioritizzazione requisiti : MoSCOW (manca collegamento ai requisiti funzionali e non funzionali)

must have:

registrazione e accesso personale con credenziali (username / mail, password) all’applicazione, pagina home con mappa centrale, barra laterale (profilo, lista prenotazioni attive e concluse, lista colonnine disponibili con filtri e scheda colonnine singole, ordinamento, logout), prenotazione colonnina scegliendo data, ora luogo, generazione qr-code e codice, posizioni sulla mappa colonnine, usabilità base

should have:

notifiche, cerca colonnine con nomi dati da noi, pagina admin con gestore colonnine

could have:

valutazione colonnine, mail conferma registrazione, recupero password, colonnine interattive che aprono le schede, geolocalizzazione, pagamento

won’t have:

integrazione con colonnine fisiche reali

- front end -> Vaadin
back end -> Java, Springboot
database -> Firebase/MySQL
mappa -> Leaflet
qr-code -> ZXing

- Database

- Diagramma UML/ tutti i vari diagrammi

- Suddivisione ruoli:
front end
back end
documentazione
testing

- Classi:
utente, colonnina, automobile, indirizzo, mappa, prenotazione, valutazione, gestoreprenotazione, admin + inizio di stesura su carta di una bozza di diagramma delle classi.

Meeting 24/10/25

Stesura dei diagrammi UML dei casi d’uso e della state machine con Papyrus.

Meeting 3/11/25

Creazione repository privata su GitHub, aggiunta membri alla repo, aggiunta documenti e informazione dei meeting precedenti.

Inizializzazione progetto cona aggiunta di dipendenze per utilizzo di Vaadin e SpringBoot e creazione classe Application per il funzionamento del programma.

Meeting 10/11/25

Analisi delle modifiche effettuate nella settimana precedente, discussione riguardo problemi e obiettivi raggiunti.

Nessun problema importante è stato rilevato, il software funziona in maniera corretta ma parziale.

Decisione di aggiungere un documento a parte per descrivere in maniera più esplicita la specifica dei requisiti con nome, descrizione e data in cui è stato raggiunto.

Nella prossima settimana il team punta ad aggiungere le funzionalità essenziali rimanenti, quali la gestione delle prenotazioni e tutte le pagine che al momento sono vuote.

Meeting 18/11/25 e 19/11/2025

Durante uno spassoso pranzo il gruppo ha discusso riguardo le modifiche avvenute in seguito al meeting precedente. Sono stati raggiunti gli obiettivi essenziali per far funzionare l’applicazione in maniera corretta. Il software è attualmente funzionante.

Sono state aggiunte su github alcune issue riguardanti gli aspetti da sistemare o le funzioni da aggiungere nelle prossime settimane.

Sono state inoltre discusse funzionalità extra quali vedere la carica dell’auto e la gestione dei dati e delle statistiche per l’admin.

Riguardo i diagrammi è stato concluso il diagramma di sequenza.

Per il prossimo meeting ci si aspetta che una parte delle issue vengano risolte e che si sistemino i problemi relativi alla sicurezza e all’accesso alle pagine oltre a bug grafici/logici anch’essi da sistemare.

Meeting 24/11/2025

Una buona parte delle issue sono state risolte. Altre secondarie sono state aggiunte.

Sono state completate alcune funzioni che nei meeting precedenti erano parzialmente funzionanti e si è  deciso di implementare la funzionalità di visualizzare auto e carica (il team ha già aggiunto alcuni elementi fondamentali).

Sono state fatte discussioni riguardo la parte di gestione dati nel db, in particolare sulle prenotazioni, con la decisione di inserire anche l’auto al suo interno.

Si sta costruendo il diagramma di comunicazione.

Nel prossimo meeting ci si aspetta conclusa la funzionalità della gestione delle auto e della ricarica e la risoluzione delle issue rimanenti.